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П А С П О Р Т
государственной программы Кировской области
«Информационное общество»

1. Основные положения

	Куратор государственной программы (комплексной      программы) 
	Курдюмов Дмитрий Александрович – первый заместитель Председателя Правительства Кировской области

	Ответственный исполнитель государственной программы   
	Сухих Алексей Васильевич – министр информационных технологий и связи Кировской области

	Соисполнитель государственной программы
	Комаров Алексей Александрович – руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области

	Период реализации государственной программы
	2024 – 2030 годы

	Цели государственной программы Кировской области
	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 97 процентов в 2030 году;
Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления в 2030 году;
Повышение удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

	Направления (подпрограммы) государственной программы  
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	3 178 715,1 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации
	Цифровая трансформация / увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов / рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов / увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года / достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество»




2.Показатели государственной программы 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измере-ния  (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный  за достижение показателя
	Связь с показателями националь-ных  целей

	
	
	
	
	
	значение
	2023 год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	[bookmark: _Hlk138250399]1 Цель государственной программы Кировской области «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет до 97 процентов в 2030 году»

	1.1.
	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	
	возрастающий
	процент
	96
	
	96
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	
	Министерство информационных технологий и связи Кировской области
	рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов

	2 Цель государственной программы Кировской области К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	2.1.
	 «Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
	ВДЛ
	возрастающий
	процент
	65,6
	
	76,8
	79,8
	80
	85
	95
	95
	100
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.3021 № 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»
	Министерство информационных технологий и связи Кировской области
	достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	3 Цель государственной программы Кировской области «Повышение удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»

	

	.3.1.
	Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
	
	
	Процент
	98
	
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

	Министерство информационных технологий и связи Кировской области
	






3.Структура государственной программы)

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного элемента
	Связь 
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Структурные элементы, не входящие в направления подпрограммы)1

	1.1.
	Региональный проект «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально значимых учреждений и домохозяйств Кировской области»
(Куратор -Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства области)

	
	Ответственный за реализацию 
министерство информационных технологий и связи Кировской области
	Срок реализации (2024 год)

	1.1.1
	Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области
	Обеспечение возможности социально значимых объектов Кировской области оказывать гражданам необходимые государственные и муниципальные услуги с использованием информационных технологий и сети «Интернет»
	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	1.1.2
	Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов, в том числе органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и обеспечено предоставление услуги по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети для социально значимых объектов


	Обеспечение возможности социально значимых объектов Кировской области оказывать гражданам необходимые государственные и муниципальные услуги с использованием информационных технологий и сети «Интернет» 
	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	1.2.
	Региональный проект «Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства»
(Куратор -Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства области )

	
	Ответственный за реализацию 
министерство информационных технологий и связи Кировской области
	Срок реализации (2024 год)

	1.2.1
	Задача 1
Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну 

	Обеспечено использование отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных в органах исполнительной власти Кировской области
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.3.
	Региональный проект «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области»
(Куратор -Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства области)

	
	Ответственный за реализацию
министерство информационных технологий и связи Кировской области 
	Срок реализации (2024 год)

	1.3.1
	Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
	Проведение информационной кампании о действующих мерах государственной поддержки посредством доступных каналов коммуникации
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.4.
	Региональный проект «Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области»
(Куратор -Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства области )

	
	Ответственный за реализацию
министерство информационных технологий и связи Кировской области 
	Срок реализации (2024 год)

	1.4.1
	Задача 1
Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
	Предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.4.2
	Задача 2
Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
	
Увеличение доли обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.5.
	Региональный проект «Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской области»
(Куратор -Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства области )

	
	Ответственный за реализацию
министерство информационных технологий и связи Кировской области 
	Срок реализации (2024 год)


	1.5.1
	Освоение государственными и муниципальными служащими современными знаниями и практическими навыками в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики
	Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих Кировской области в условиях цифровой трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики 
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	
	
	
	

	1.6.
	Региональный проект «Модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых
административных регламентов»
(Куратор -Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства области )

	
	Ответственный за реализацию
министерство информационных технологий и связи Кировской области 
	Срок реализации (2024 год)

	1.6.1.
	Модернизация процессов предоставления региональных массовых социально-значимых услуг с применением цифровых административных регламентов
	Проведена модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Кировской области в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

	1.7.
	Региональный  проект «Развитие инфраструктуры связи Кировской области»
(Куратор -Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства области )

	
	Ответственный за реализацию министерство информационных технологий и связи Кировской области
	Срок реализации (2024-2025 годы)

	1.7.1.
	Обеспечение населенных пунктов Кировской области услугами связи
	обеспечена возможность получения населением услуг мобильной связи или доступа к сети «Интернет» путем обеспечения размещения в них объектов подвижной радиотелефонной связи или публичных точек доступа Wi-Fi
обеспечена доступность услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Кировской области за счет установки в них базовых станций операторов связи
	рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов

	1.8.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах»

	
	Ответственный за реализацию: министерство информационных технологий и связи Кировской области
	Срок реализации (2024-2030 годы)-

	1.8.1
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна
	Обеспечена деятельность КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», организовано предоставление государственных и муниципальных услуг 

	Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

	1.9.
	Комплекс процессных мероприятий
«Развитие и обеспечение работы электронного Правительства Кировской области»

	
	Ответственный за реализацию (министерство информационных технологий и связи Кировской области)
	-

	1.9.1
	Обеспечение работы электронного Правительства Кировской области
	Обеспечено предоставление доступа для Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области и подведомственных им учреждений к: региональной инфраструктуре электронного правительства, услугам связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прикладному программному обеспечению, и информационно- техническое сопровождение;
Обеспечено техническое сопровождение, функционирование и развитие  информационных систем Кировской области
	«Цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления


____________________
1 При отсутствии выделения направления (подпрограммы) указывается «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)».


4.Финансовое обеспечение государственной программы Кировской области «Информационное общество» 


	
Наименование государственной программы  , структурного элемента / источник финансового     обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа Кировской области «Информационное общество» (всего), в том числе:
	592347,7
	588641,9
	399545,1 
	399545,1 
	399545,1 
	399545,1 
	399545,1 
	3178715,1

	федеральный бюджет 
	4099,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4099,9

	областной бюджет
	588247,8
	588641,9
	399545,1 
	399545,1 
	399545,1 
	399545,1 
	399545,1 
	3174615,2

	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем налоговых расходов (справочно)
	30080,0
	4080
	4080
	4080
	4080
	4080
	4080
	45560,0


________________________________
1 При наличии финансирования из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации указывается наименование конкретного внебюджетного фонда Российской Федерации. При наличии финансирования из Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования наименование источника указывается отдельной строкой. При отсутствии финансирования строка не указывается.




                                 Приложение № 4

Финансовое обеспечение государственной программы   
с детализацией по главным распорядителям средств областного бюджета

                                                                                          тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансирования, главный распорядитель бюджетных средств 1
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	
	Государственная программа  Кировской области «Информационное общество» всего
	592347,7
	588641,9
	399545,1
	399545,1
	399545,1
	399545,1
	399545,1
	3178715,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	4099,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4099,9

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	главный распорядитель бюджетных средств2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области 
	4099,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4099,9

	
	областной бюджет
	588247,8
	588641,9
	399545,1
	399545,1
	399545,1
	399545,1
	399545,1
	3174615,2

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	главный распорядитель бюджетных средств3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	588247,8
	588641,9
	399545,1
	399545,1
	399545,1
	399545,1
	399545,1
	3174615,2

	
	Объем налоговых расходов (справочно)
	30080,0
	4080
	4080
	4080
	4080
	4080
	4080
	45560,0

	1.
	Структурный элемент региональный проект «Модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов» всего
	4358,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	4099,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	главный распорядитель бюджетных средств2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	4099,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	258,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	главный распорядитель бюджетных средств3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	258,3
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Структурный элемент региональный проект «Развитие инфраструктуры связи Кировской области» всего
	120000,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	главный распорядитель бюджетных средств2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	120000,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	главный распорядитель бюджетных средств3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	120000,0

	
	
	
	
	
	
	

	3.


	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах» всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	главный распорядитель бюджетных средств3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах» всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	главный распорядитель бюджетных средств3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	министерство информационных технологий и связи Кировской области
	
	
	
	
	
	
	
	


___________________________________
1 В таблице указываются только те источники, по которым предусматривается финансирование. При реализации структурного элемента, не требующего финансирования из всех источников, указывается ответственный исполнитель и (или) соисполнитель без указания источников финансирования.
2 Указывается орган исполнительной власти Кировской области – ответственный исполнитель или соисполнитель, на осуществление функций которого необходимо финансирование из федерального бюджета.
3 Указывается орган исполнительной власти Кировской области – ответственный исполнитель или соисполнитель, на осуществление функций которого необходимо финансирование из областного бюджета. При реализации структурного элемента, не требующего финансирования, в графе «Наименование государственной программы  , структурного элемента, источники финансирования, главный распорядитель бюджетных средств» указывается соответствующий орган исполнительной власти Кировской области, в графе «Объем финансового обеспечения по годам реализации» ставится знак «x», означающий реализацию структурного элемента в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и (или) соисполнителя комплексной программы.
4 При наличии финансирования из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации указывается наименование конкретного государственного внебюджетного фонда Российской Федерации. При наличии финансирования из Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования наименование источника указывается отдельной строкой. При отсутствии финансирования строка не указывается.
5 По строке «внебюджетные источники» указываются объемы средств организаций (в том числе некоммерческих организаций – фондов) и физических лиц. При отсутствии финансирования строка не указывается.









Приложение № 11

СВЕДЕНИЯ 
о налоговых расходах государственной программы Кировской области «Информационное общество»
	№ 
п/п
	Наименование налогового расхода 
(по видам налогов)
	Наименование показателя, 
на значение (достижение) которого 
оказывает влияние налоговый расход
	Оценка налоговых расходов (тыс. рублей)
	Краткое обоснование необходимости 
применения 
налоговых расходов 
для достижения цели 
государственной программы  

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	20230
	Всего
	

	1
	Транспортный налог

	количество зданий, сооружений, помещений отделений почтовой связи Кировской области, в которых произведен ремонт, реставрация, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение

	910 
	910 
	910 
	910 
	910 
	910 
	910 
	6370
	Налоговая льгота направлена на обеспечение сохранения и обновления зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются отделения почтовой связи, для повышения качества оказываемых жителям услуг почтовой связи 

	2
	Налог на имущество организаций

	количество зданий, сооружений, помещений отделений почтовой связи Кировской области, в которых произведен ремонт, реставрация, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
	3170
	3170 
	3170 
	3170 
	3170 
	3170 
	3170 
	22190
	Налоговая льгота направлена на обеспечение сохранения и обновления зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются отделения почтовой связи, для повышения качества оказываемых жителям услуг почтовой связи

	3.
	Пониженная налоговая ставка для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий

	количество организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и применяющих пониженную налоговую ставку

	26000
	26000
	26000
	26000
	26000
	26000
	26000
	26000
	Налоговая льгота направлена на
оказание поддержки организациям сферы информационно-коммуникационных технологий и обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в условиях внешнего санкционного давления на экономику Российской Федерации







